Referat af Bestyrelsesmøde

Mandag den 10. februar 2025

Til stede:

Michael (MM), Michael N (MN), Kim (KD), Stefan (SS), Brian (BJ); Smut (SK), Jakob(JF)

Afbud:

**Dagsorden:**

1. **Referat fra sidste møde**
2. **Nyt fra formanden**
3. **Nyt fra varmemesteren herunder aktivitetsliste**
4. **To-do liste**
5. **Budget**
6. **Kontorvagten**
7. **Udvalg**

**1: Byggeudvalg**

**2: Hvidovrenettet**

**3: Aktiviteter herunder årshjul**

**4: Selskabslokale**

**5: Kælder**

1. **Eventuelt**

Referat fra sidste møde.

Referatet blev godkendt.

Nyt fra formanden

Modtaget ansøgning fra Azir angående tilskud til bus – afventer regnskab fra klubben.

Nyt fra varmemesteren.

**Affald:**

Der bliver stadig sat affald / storskrald ved affaldsøer.

**Flyttelejligheder:**

Der har været 2 fraflytninger i februar måned.

**Kommende og igangværende projekter**

Maling & udskiftning af vinduer på vaskeribygning

Har haft tømreren og mureren til at besigtige vaskeribygningen. (Mangler maler).

Tømreren har også besigtige hegnet ved Hvidovrevej. Har fået Tilbud.

Har haft fat i asfaltspecialisterne med hensyn til bump. Nyt tilbud afventes med fræsning af asfalt

Renovering af Badeværelser. Afventer Jeanne. (Forvaltning). Afventer stadig.

Tjek af el-eltavler i kld. (Løs fase i R. 37 – 39). Har indhentet tilbud afventer Kildee.

Har fået kontakt til P-Firmaet. Det køre ok.

Har fået pris på port til vores garage.

Adgangskontrol Batteribackup. Har indhentet tilbud afventer Kildee.

**Mandskab.**

Har ansat en ny medarbejder fra d. 1-3-2025.

Han hedder Jimmy Hansen.

**Vandskader. Røde Kors Kettegård Alle 14.**

Vi har 3.stk vandskader på samme tid.

Der er ikke nogen af dem der er afsluttet.

**Kloakbrud. R. 1-3.**

Der har været en stoppet kloak.

Det har medført kloakvand i kld.

Forsikringen er på sagen.

**Stigstrengsprojektet.**

Fl. Davidsen har lavet en vandskade på Hv. 210. 1. th.

Køkkenskabe har fået noget vand.

Har forsikringen inde over.

MN skal kigge på mulighederne for juletræsbelysning

To-do liste

Listen gennemgået og påført arbejde vedr. dørpumper

Budget

Ingen bemærkninger

Nyt fra kontorvagten.

Intet

Udvalg

1. Byggeudvalg: Møde med rådgiver og entreprenør vedr.ballofix mv.
2. Hvidovrenettet: Intet
3. Aktiviteter: Intet
4. Selskabslokale: intet
5. Kælder: Intet.

Evt.

Ref. MM.